附表 3

三门县共同富裕十大基础性项目

| 序号 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 项目起止年限 | 总投资  （亿元） | 2022年  计划投资  （亿元） | 项目业主 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 三门县教育优质均衡提升项目 | 到2022年，儿童平均预期受教育年限达到 15.2 年，高等教育毛入学率达63%。重点推进三门县启航职业技术学校、三门幼儿园综合建设项目、三门县教育基础设施提升工程三期、三门县教育基础设施提升工程四期等项目，推动三门教育优质均衡全面发展。 | 2019-2025 | 13.5633 | 1.703 | 县教育局、县资源和能源集团、健跳镇人民政府、三门县启航职业技术学校等 | 县教育局、县资源和能源集团，海润街道办事处 |
| 二 | 三门县医疗普惠提质项目 | 到2022年，每千人口拥有执业（助理）医师数达到2.66人。重点推进三门县人民医院妇女儿童住院大楼、医技综合楼、三门县核酸检测基地等项目，推动三门医疗事业普惠提质。 | 2021-2023 | 2.445 | 1.358 | 台州市北部湾区经济开发集团有限公司、县人民医院 | 县卫生健康局、海润街道、县国有资产投资控股有限公司 |
| 三 | 三门县养老服务提升项目 | 到2022年，每万老年人口拥有持证养老护理员数达到20人。重点推进第一福利院、港南敬老院、失能失智敬老院、蛇蟠养老服务中心等项目建设，推动三门养老服务水平整体提升。 | 2020-2025 | 3.67 | 0.5798 | 县基础设施投资有限责任公司 | 县民政局 |
| 四 | 三门县托育服务体系提升项目 | 到2022年，每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达到3人，普惠性幼儿园占比达到98%，新建、改扩建二级以上标准幼儿园2所，新增学位300个。重点推进三门县婴幼儿照护服务实训基地、海润街道幼儿园、泗淋幼儿园等项目建设，推动三门托育服务全面发展。 | 2021-2024 | 0.308 | 0.058 | 三门县妇计中心 | 三门县卫生健康局、三门县资源和能源集团 |
| 五 | 三门县四好农村路建设项目 | 到2022年，农村公路优良中等路率达到75%。该项目包括路面及标志标线建设，绿化提升、节点打造等内容，提升三门农村公路“建、管、养、运”建设整体水平。 | 2020-2022 | 2.015 | 0.3 | 县公路与运输管理中心 | 三门县交通局 |
| 六 | 三门县引水及相关配套项目 | 该项目包括桥头水厂新建项目、三门县东屏水库工程等内容，预计可供约16万人饮用水，保障台州人民群众生产生活用水。 | 2017-2023 | 7.106 | 0.568 | 县环境集团有限公司、县水利基础设施投资有限公司 | 县水利局、  东屏水库建设指挥部 |
| 七 | 三门县城乡生活污水治理项目 | 该项目包括全县县域污水管网提升及泵站建设，污水管网建设总长度约181.64公里具体包括三门县农村生活污水治理“强基增效” 双提标、沿海工业城污水处理厂一期提标、三门县洞港污水处理厂工程等项目，切实改善三门农村生态环境。 | 2021-2023 | 2.9627 | 0.508 | 县市政公用工程建设事务中心 | 县建设局 |
| 八 | 三门县新时代美丽乡村系列项目 | 该项目包括全县乡镇（街道）省级未来乡村和美丽乡村建设，持续推进农村人居环境整治提升，推进省级历史文化村落重点村保护利用工作，积极创建省级新时代美丽乡村标杆县。 | 2021-2023 | 1.839 | 0.684 | 横渡镇 | 县农业农村局 |
| 九 | 三门县城乡有机更新项目 | 实施改造 48个老旧小区，涉及建筑外立面改造、污水管网建设、绿化景观改造、 停车位改造、强弱电管线改造等内容。具体包括心湖未来社区建设、三门县沪甬台合作产业园（科技孵化园）项目、三门县老旧小区改造工程、沿海工业城二期市政工程、台州市北部湾区沿海工业城片区市政改造提升工程（三期） | 2020-2025 | 15.7922 | 2.1413 | 三门县滨海科技城开发建设有限公司、  县市政公用工程建设事务中心、三门县绿色产城建设有限公司、三门县绿色产城建设有限公司 | 经济开发区  县建设局  沿海工业城  沿海工业城 |
| 十 | 三门县特色产业提升项目 | 该项目包括三门青蟹产业深度融合集成创新示范建设项目、珠岙镇“龙翔谷福茶智慧生态茶园”项目、中核三门200MW滩涂光伏项目，推动我县特色产业提升 | 2022-2023 | 9.35 | 1.7 | 各乡镇（街道）、中核集团 | 县农业农村局、健跳镇 |